# Glide Prüfbericht zur Abnahme

Begonnene Features und technische Arbeiten bis zum Quellkandidaten 3.49.0

Prüfstichtag 28.10.2026  ·  Aufgabenformat 26  ·  Berichtsfassung 1

# 1 Ergebnis und Abnahmeempfehlung

Nicht alle begonnenen Arbeiten sind abgeschlossen. Die gewählten Kernfunktionen sind überwiegend implementiert; eine vollständige Abnahme des Gesamtstands ist nicht belegt. Insbesondere P8/4.0, technische Querschnittsarbeiten, WA-41 und die Auslieferung des aktuellen Quellstands bleiben offen.

Für einzelne belegte Implementierungen kann eine technische Teilabnahme mit ausdrücklich benannten Grenzen dokumentiert werden. Die Gesamtabnahme einschließlich aktueller Lieferpakete und öffentlicher Freigabe wird zurückgestellt. Dieser Bericht erteilt keine menschliche oder rechtsverbindliche Abnahmeentscheidung.

| Prüfobjekt | Tatsächlicher Stand |
| --- | --- |
| Quellkandidat | 3.49.0 / Format 26; Apphash im Quellenanhang |
| Startbare Python-Fassung | 3.47.0 / Format 26 |
| Eigenständige Windows-/Mac-Pakete | 3.45.0; beide Archive aktuell hashgleich zum Liefernachweis |
| Neue CI-Grundstufe | Bestanden; 19 Schritte, Lieferstand als Hinweis |
| Neue Funktionsregression | FP-01: 8 von 9 Fällen grün, ein roter Gültigkeitsfall |
| Breite Folgematrix | Nach rotem Fall gestoppt; zwölf Folgesuiten nicht ausgeführt |
| Globale Abnahme | Offen: keine vollständig grüne aktuelle Voll-/Native-/Menschenabnahme |

## Unmittelbar abnahmerelevant

1. Den FP-01-Prüfadapter an den sauberen Sitzungsabschluss anpassen und den unveränderten Pflichtumfang erneut bestehen.
2. Begonnene Teilumfänge und dokumentierte Abnahmegrenzen gezielt schließen.
3. WA-41A/B getrennt klären und anschließend aktuelle Vollmatrix, Lieferung und native Abnahmen belegen.

# 2 Prüfmaßstab und tatsächlich ausgeführte Prüfung

Der Abgleich umfasst den aktuellen Entwicklungsplan mit seinen historischen Aufträgen, das konsolidierte Funktionsinventar, Entscheidungen, Funktionsvertrag, QA-Nachweise, manuelle Prüfliste, Quellmodule und vorhandene Lieferartefakte. Die 52 Abnahmeeinheiten in den folgenden Matrizen überschneiden sich teilweise fachlich; sie sind keine addierbare Anzahl unabhängiger Produktfeatures. B01 bis B22 sind zusätzlich einzeln aufgeführt.

Abschluss wird in vier getrennten Achsen bewertet: Implementierung, ausgeführte Prüfung, tatsächliche Lieferung sowie menschliche/native Abnahme. Eine vorhandene Funktion oder eine grüne Unit-Suite allein schließt die anderen Achsen nicht. Nicht gewählte Optionen gelten nicht als liegengebliebene Umsetzung.

## Neue Nachweise dieses Audits

| Prüfung | Ergebnis und Grenze |
| --- | --- |
| Unveränderliche Prüfkopie | Lokaler Gitklon mit aktuellen Änderungen; Quell-/Fixturehashes und isolierte Daten pro Prozess. Originalquelle nach dem Lauf unverändert. |
| CI-Grundstufe | 220 Werkzeugtests (ein Skip), zweimal 1.060 Fachtests, fünf Analysen, Syntax/Version/Fixtures, Startprobe sowie Datenschutz-/Ablage-/Synchronisationskontrollen bestanden. |
| FP-01 Wiederholen | Acht Fälle grün; Gültigkeit rot mit TclError „Item … not found“. Kein grüner Gesamtstatus dieser Suite. |
| Begrenzte Ursachenprobe | Originalfehler reproduziert. Diagnosevariation mit sauberem Test-Sitzungsabschluss besteht dieselben Assertions; keine Produktions- oder Testquelldatei geändert. |
| Lieferkontrolle | Python 3.47.0/Format 26 gelesen; Windows-/Mac-Archive 3.45.0 anhand SHA-256 und eingebetteter Versionsmetadaten geprüft. Keine neue native Signatur-/Startprüfung. |

## Ausdrückliche Prüfgrenzen

Die zwölf nachfolgenden Suiten wurden wegen des Integritäts-/Fehlerstopps nicht ausgeführt: Wiederholungsregeln, Ansichten, Seitenkarten, Erwähnungen, Aufträge, Markdownbaum, Arbeitsmodi, Wiederanlauf, Speicherstatus, Sicherungszentrale, Schutzrunde und Bildkonversion. Vorhandene datierte Belege werden dafür separat bewertet; sie werden nicht in neue Testerfolge umbenannt.

Die bekannte 26.420-Punkte-/40-Runden-Speicherlast, Dauer-/Hardwaretests, native Mac-/Linux-Läufe, Screenreader- und Menschenabnahmen wurden nicht neu ausgeführt. FP-01 enthält einen regulären Speicherfall mit 10.001 Punkten und 20 Undo-/Redo-Schritten; dieser lief grün. Es erfolgte keine vollständige manuelle Zeilenprüfung sämtlicher Module und keine neue Sicherheitsvollprüfung.

# 3 Historischer Funktionsbestand Teil 1

Implementierung im konsolidierten Plan dokumentiert; aktuelle Modul-/Einstiegsbelege vorhanden. „Historisch“ bezeichnet einen datierten früheren Prüfstand und keinen frischen vollständigen Regressionstest dieses Audits. Quellen E01–E05.

| Kennung und Umfang | Implementierung und Prüfung | Lieferstand | Offener Abschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 / U04 / KO03/05 Schnellerfassung und deutsche Chips | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | Aktuelle native Bedienabnahme |
| G02 / AU01–07 / KO01/02/06 Heute, Demnächst, Planung und Kapazität | Umgesetzt Historisch + E09 | Kern bis 3.45 | Neuere Tagesaktionen separat unten |
| G03/04 / N04 / AU04 Tagesabschluss und Stundenraster | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | Aktuelle native Bedienabnahme |
| G05 / H-02 / H-02r Fokus und Tastaturwege | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | Reader/Tastatur; Zielhinweis erst nach Aktion |
| G29/31/32 / G08/30 Aufgaben in Seiten und Objektverweise | Umgesetzt Historisch + E09 | Kern bis 3.45 | Neue Verweisaktionen separat unten |
| G28/G09/U08 / U18 Seiten, Bilder, Live-Listen und Vorlagen | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | Enge/lange Inhalte, native Bedienung |
| G11 Vorlagen mit Datum und Platzhaltern | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | Automatische Vorlagenwiederholung nicht gewählt |
| G14 / U01/03/07 / D-03 Inhaltssuche, Palette, Filtererklärung | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | Kein zusätzlicher Suchindex geschuldet |

# 4 Historischer Funktionsbestand Teil 2

Die freigegebenen Kernumfänge bleiben von späteren Erweiterungsvorschlägen getrennt. Historische Versionsangaben bezeichnen die Einführung oder eine belegte Lieferung, nicht einen neuen nativen Abschluss von 3.49.0.

| Kennung und Umfang | Implementierung und Prüfung | Lieferstand | Offener Abschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| N05 / U12 / KO04 / OB02–04 Gemeinsamer Aufgabeninspektor | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | DPI/Mehrmonitor und native Bedienung |
| UX1 / U02–24 / OB01/05/06 Alltagskomfort und ruhige Oberfläche | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | OB06/native Sicht; fortlaufende Designübertragung |
| G16/19/20 Pixelwerkstatt, Paletten und Symbolexport | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | Native Sicht/Nischeneignung |
| G17 / D18 / S26-08 Animation mit Frames und PNG-Ausgabe | Umgesetzt Historisch | ab 3.40 | GIF/Zwiebelhaut waren nicht gewählt |
| G24 / F-01/03 KI-Austausch und Sicherungsvergleich | Umgesetzt Historisch | bis 3.45 | Realer externer Dateirundlauf |
| G21 / V02 / N13 Notion-Import, Konflikte und Seitenrestore | Umgesetzt Historisch | ab 3.41 | Reale Importe/Restore, Plattformen |
| G26 / H-03 / N11 / S26-10 Eigenständige Pakete und Bauweg | Umgesetzt Archive E05 gleich | native 3.45 | Aktueller 3.49-Stand noch nicht paketiert |
| LG01–04 / D45 / S26-11/12/22 Logo, Symbolrollen und Tk-Rückfall | Umgesetzt Historisch | ab 3.37 | Logoentwurf freigegeben; keine appweite DPI-Freigabe |

# 5 Featurepakete FP 00 bis FP 07

FP-01 bis FP-06 sowie die gewählte erste Stufe von FP-07 sind implementiert. Frühere offene Kernstufen von FP-02/03 sind durch die späteren Umsetzungen überholt. FP-01 ist aktuell wegen des roten Pflichtfalls nicht vollständig abnahmegeprüft.

| Kennung und Umfang | Implementierung und Prüfung | Lieferstand | Offener Abschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-00 / WA-17/18 Wiederholungseingabe und Kalenderparser | Umgesetzt Historisch + E06 Units | ab 3.39.1 | Keine offene Erstimplementierung |
| FP-01 / WA-01 Wiederholen nach Rückgängig | Umgesetzt ROT: 8/9 | ab 3.44 | Prüfadapter/Sitzungsabschluss korrigieren; Suite neu bestehen |
| FP-02 / WA-02 Erweiterte Rhythmen, beide Stufen | Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet | ab 3.44 | Native Bedienung/Kalenderaustausch |
| FP-03 / WA-03 Gespeicherte Filter und Darstellungen | Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet | ab 3.44 | Keine offenen Kernstufen; native Abnahme |
| FP-04 / WA-04 Seiten-/Notizkarten auf Pinnwänden | Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet | ab 3.44 | Namespace erfüllt; allgemeines WA-09 bleibt separat |
| FP-05 / WA-05 Unverknüpfte Titelerwähnungen | Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet | ab 3.44 | Keine semantische KI-Verknüpfung geschuldet |
| FP-06 / WA-06 Fünf KI-Dateiaufträge und volle Vorschau | Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet | ab 3.44, später ergänzt | Provider/Netzendpunkt nicht gewählt |
| FP-07 / WA-07 Stufe 1 Lesbarer Markdownbaum mit Medien | Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet | ab 3.44 | Canvas Stufe 2 optional; kein Wiederimportversprechen |

# 6 Arbeitsmodi und frühere Funktionsfortsetzungen

D55 wählte Kompaktmodus, lesende Nebenansicht und Seiten-/Blockbedienung. Unter Windows sind vier begrenzte D55-Bedienpunkte vom 25.10.2026 dokumentiert bestätigt; das ersetzt keine globale oder plattformübergreifende Freigabe.

| Kennung und Umfang | Implementierung und Prüfung | Lieferstand | Offener Abschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 / E-U1 A / D55 Kompaktmodus 480 × 560 | Umgesetzt Historisch + E09 | Kern ab 3.45 | Windows Kürzel/Mehrmonitor und Mac/Reader offen |
| A02 / E-U2 A / D55 Lesende Nebenansicht | Umgesetzt Historisch + E09 | Kern ab 3.45 | Zwei schreibende Editoren sind kein Rest |
| A03 / E-U3 A / D55 Seiten-/Blockaktionen und Kopfbedienung | Umgesetzt Historisch | Kern ab 3.45 | Windows Teilabnahme Punkte 1–4, große Schrift/Mac offen |
| B01–B22 / D50 UI-/UX-Paket aus Nutzerbeobachtungen | Umgesetzt Historisch; Einzelmatrix im Anhang | Kern ab 3.43 | Menschliche Gesamtfreigabe nicht dokumentiert |
| WA-11 / §21.17 Verweisvorschau ohne Hauptwechsel | Umgesetzt Historisch + E09 | ab 3.45 | Native Fokus-/Readerabnahme |
| WA-12 / §21.16 Vorschlag mit direkten Freigaben | Umgesetzt Historisch | ab 3.45 laut §21.20 | Menschenabnahme; ältere Lieferzeile widersprüchlich |

# 7 Tagessteuerung und jüngste Dreierpakete

Der gezielte Funktionsnachweis vom 28.10.2026 besitzt denselben Apphash wie die jetzt eingefrorene Quelle. Er belegt die dort genannten Bedienfälle einschließlich Wochenwahl, Fälligkeit/Aufwand und Verweisaktionen. Er ersetzt keine vollständige neue 105-Suiten-/Native-Matrix.

| Kennung und Umfang | Implementierung und Prüfung | Lieferstand | Offener Abschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| §21.19/22 / WA-39 Startseitenmodell und direktes Erledigen | Umgesetzt Historisch + E09 | Basis 3.45; Aktionen später | Quelle/Lieferung auseinanderhalten |
| §21.23 / D57 Direkte Tagesplanung und Fokus | Umgesetzt E09 gleicher Apphash | Python ab 3.46 | Keine native aktuelle Paketabnahme |
| §21.23 / D57 Suche und Abschnittssprünge nebenan | Umgesetzt E09 gleicher Apphash | Python ab 3.46 | Native/Reader-/DPI-Abnahme |
| §21.24 / D57 Mehrfachplanung und Nebenansichtsverlauf | Umgesetzt E09 gleicher Apphash | Python ab 3.47 | Native/Reader-/DPI-Abnahme |
| §21.26 / D57 Tagesnavigation, Wichtigkeit/Labels, interne Links | Umgesetzt E09 gleicher Apphash | nur Quelle ab 3.48 | Lieferung und breite Abnahme fehlen |
| §21.28 / D57 Wochenwahl, Fälligkeit/Aufwand, Verweisaktionen | Umgesetzt E09 gleicher Apphash | nur Quelle 3.49 | Lieferung und breite Abnahme fehlen |

# 8 Schutzfunktionen und technische Pakete

Die begrenzten Schutzimplementierungen sind vorhanden. Insbesondere Wiederanlauf und Diagnose sind keine Reparatur der ungeklärten WA-41-Ursachen. Die neu festgestellte Prüferinkompatibilität muss in der formalen Abnahmekette beseitigt werden.

| Kennung und Umfang | Implementierung und Prüfung | Lieferstand | Offener Abschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| WA-26 Gemeinsame Bildkonversion im Hintergrund | Umgesetzt Historisch + E06 Units | ab 3.44 | Native Konverter/Sicht |
| WA-27–31 Bestandswächter, Laden, Flush und Datensperre | Umgesetzt Historisch + E06 Units | ab 3.44 | Native/Cloud-Abgleich getrennt |
| WA-40/47 Speicherstatus, Grenzen und Retry | Umgesetzt E10; frisch nicht gestartet | Basis ab 3.45 | Appweite Fehlerklassifikation separat offen |
| WA-48/51 / §21.15 Sicherungsübersicht und Anhangsschutz | Umgesetzt Historisch + E06 Units | ab 3.45 | Native Warnungen/Mac offen |
| §21.27 / WA-42 Gesicherte Prüfabläufe | Umgesetzt E06 Werkzeugtests | nur Quelle 3.49 | Kein allgemeiner Stabilitätsnachweis |
| §21.27 / WA-40/41B Sitzungsnachweis, Freigabe und Restore | Umgesetzt E10; aktueller Prüferkonflikt E08 | nur Quelle 3.49 | Rückweg gezielt geprüft; kein WA-41B-Ursachenfix |
| §21.27 / WA-41A/40 Lokale Diagnose und Prozessbegleitung | Umgesetzt E06 Units / E10 | nur Quelle 3.49 | Native Builds/Startvarianten aktuell abnehmen |

# 9 Tatsächlich begonnene Restarbeiten

Diese Einheiten dürfen nicht pauschal als abgeschlossen geführt werden. Teilweise erfüllte technische Verträge und Piloten sind von deren appweitem Ziel getrennt. Aufwand und Reihenfolge bleiben im bestehenden Entwicklungsplan; dieser Bericht schafft keinen zweiten Backlog.

| Kennung und Umfang | Implementierung und Prüfung | Lieferstand | Offener Abschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| P8 / N12 / U23 / S26-16 Zugänglicher Aufgaben-Kernablauf für 4.0 | Pausiert Vorbereitung/Einzelbelege | keine 4.0-Lieferung | Readerketten, Orca-Absturz, aktuelle UI, native Matrix; D50 pausiert |
| WA-09 / A27 Allgemeine Zukunftsfeldtoleranz | Teilweise Namespaces gezielt geprüft | teilweise | Unbekannte Unterfelder nicht allgemein erhalten |
| P05 / G27 / WA-32 Wartbarkeit und appweite Designübertragung | Teilweise Piloten/Einzelansichten | teilweise | Appweite Kontext-/Komponentenabdeckung offen |
| WA-36 Mutations-, Snapshot- und Refreshkosten | Teilweise Datierte Messungen | teilweise | Übrige Render-/Snapshotwege und native Leistung |
| WA-37/38 Mutationsvertrag und Speicherergebnis | Teilweise Kern-/Callerfälle | teilweise | Übrige direkte Struktur-/Importcaller |
| WA-39 Ansichts-/Dialog-/Themeauslagerung | Teilweise Startseitenpilot | teilweise | Weitere Presenter/Settings/Detail/Theme nur schrittweise |
| WA-40 Fehlerbehandlung nach Wirkung appweit | Teilweise Kritische Speicherpfade | teilweise | Übrige OS-/UI-/Teardownhandler systematisch prüfen |
| WA-41A/B Prozessstabilität und Datenkonsistenz | Teilweise Widersprüchliche Lastbefunde | Freigabe blockiert | A-Ursache ungeklärt; B-Felddifferenz nicht aufgelöst |
| WA-42 / PS-01/02 Prüfstabilität und Einzelbefunde | Teilweise Neue Wächter/Kernfälle | teilweise | Originale Pflichtsuite jetzt rot; weitere Fokus-/Showcasebefunde offen |

# 10 Einzelabgleich des UI und UX Auftrags

B01 bis B22 werden im Plan als 3.43.0 umgesetzt bzw. gepflegt geführt. Die Liste prüft die Vollständigkeit der Anforderungen und ihren dokumentierten Status. Sie stellt keine neue menschliche Sichtfreigabe jeder Zeile dar. Die jüngsten Designbelege umfassen 384 Knopfprüfungen in vier Größen-/Schrift-/Designkonfigurationen einschließlich Kompaktmodus und drei Scrolllagen.

| ID | Anforderung | Implementierung | Abnahmegrenze |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | Startseite nach „Gelesen“ an den Anfang | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B02 | „Startseite anpassen“ links | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B03 | Gismo fest, Spielereien aktiv | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B04 | Galeriebilder auf der Startseite | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B05 | Logohöhe | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B06 | Datum/„?“ weg, Hinweisschalter | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B07 | Menüs und Kopfsymbole ausgerichtet | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B08 | Linke Flucht Fehlerprotokoll | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B09 | Pfeile/Papierkorb optisch zentriert | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B10 | Lupe statt „Su“ | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B11 | Informationspriorität, Titelbreite | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B12 | Eindeutige Pfeile in Heute | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B13 | Nächste Aufgabe nur Titel fett | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B14 | Kein Kästchen vor „Aufgabe“ | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B15 | Papierkorbtext, Buttonschutz | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B16 | Scrollsprung über Bildern | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B17 | Hintergrundkästen oberer Aktionen | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B18 | Neuerungen unter „Über Glide“ | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B19 | Hintergrundkästen Punktbearbeitung | Umgesetzt laut Plan | Native/Menschenabnahme offen |
| B20 | Skills neutral als Design Richtlinien | Umgesetzt laut Plan | Richtlinien/Quellen gepflegt |
| B21 | Verständliche Übergabe | Umgesetzt laut Plan | Dokumentpflege fortlaufend |
| B22 | Dokumentation/Ablage/Projektauftritt zuletzt | Umgesetzt laut Plan | Aktuelle Lieferung/Gesamtabnahme offen |

A01–A03 sind bereits in Kapitel 6 bewertet. Die Auswahl E-U2 A verlangt eine lesende Nebenansicht mit gezielten Originalaktionen; zwei gleichzeitig schreibende Editoren oder ein zweites Fenster sind kein unerledigter Rest dieser Auswahl.

# 11 Konkrete Befunde und offene Abnahmebedingungen

## A01 Aktueller Pflichtfall für Wiederholen ist rot

Der Originalfall „gueltigkeit“ scheitert nach seinem simulierten Neustart beim Anwählen eines Treeview-Elements. Die Probe zeigt davor readonly=false, danach readonly=true, Grund recovery und Sitzungsstatus active. Der Test gibt die Datensperre frei und zerstört das Fenster, bestätigt aber keinen sauberen Sitzungsabschluss. Mit zusätzlichem sauberem Abschluss ausschließlich im Diagnoseadapter besteht derselbe Fall unverändert. Die Produktionsquelle bleibt identisch. Empfehlung: Prüfharness fachgerecht anpassen, echte Abbruchfälle separat erhalten und danach Originalsuite sowie Folgematrix erneut ausführen. Bis dahin kein grüner FP-01-Gesamtnachweis. E07/E08.

## A02 P8 und mehrere Querschnittsarbeiten sind nicht vollendet

Der begonnene 4.0-Aufgaben-/Readerkern ist nach D50 pausiert. WA-09, WA-32, WA-36–40 und Teile der Prüfstabilität besitzen ausdrücklich offene Restumfänge. Ein vorhandener Startseitenpilot oder Speicherkoordinator schließt nicht alle übrigen Ansichten, Caller oder Fehlerhandler ab. Die konkrete Liste steht in Kapitel 9. E01/E04.

## A03 WA 41 bleibt ein eigenständiges Freigabetor

WA-41A betrifft Prozess-/Interpreterabbrüche, WA-41B einen nicht aufgeklärten Save/Reload-Unterschied. Grüne AMD-Gegenproben, Schutzmarker und erfolgreiche Fachtests sind kein Ursachennachweis und keine Entwarnung für die Datenkonsistenz. Ein Datenverlust in einem echten Nutzerbestand ist nicht belegt. Keine BIOS-/CPU-Änderung oder erneute Original-Speicherlast aus diesem Audit. E03/E10.

## A04 Aktuelle Quelle ist nicht aktuell geliefert

Die CI-Grundstufe meldet zehn erwartete Unterschiede zu 07_Python-Versionen. Die gelesene Python-Fassung steht auf 3.47.0, beide unveränderten nativen Archive auf 3.45.0. Damit sind die 3.48/3.49-Erweiterungen im Source vorhanden, aber noch nicht als vollständige aktuelle Lieferung abgenommen. E05/E06.

## A05 Dokumentation enthält überholte Einzelangaben

Die manuelle Prüfliste trägt im Kopf 3.49.0, nennt im ersten aktuellen Prüfabsatz aber noch „heutigen Quellkandidaten 3.48.0“. Plan §18.3 führt WA-12 noch als ungeliefert, während der spätere Lieferabschluss §21.20 den umfassenderen 3.45.0-Stand beschreibt. Vier Modulverweise in §18.2 existieren nicht mehr als Dateien: template_helpers.py, drawing_import.py, drawing_palette.py und drawing_animation.py. Die Funktionen sind im Integrationscode bzw. drawing.py/animation.py zu finden. Das sind Nachweis-/Pflegeprobleme, keine allein daraus bewiesenen fehlenden Features. E01/E04/E11.

# 12 Nicht begonnene Optionen und Freigabeplan

Die folgenden Erweiterungen sind offen, jedoch keine unvollendet liegengebliebenen Implementierungen des bestätigten Kernumfangs. Ihre Planung oder Bewertung ist nicht mit einem Umsetzungsauftrag gleichzusetzen.

| Vorschlag oder Tor | Einordnung |
| --- | --- |
| FP-07 JSON Canvas Stufe 2 | Option E-P5, nicht mit gewählter Markdownausgabe gleichsetzen |
| WA-19 bis WA-25 | Zusatzimporter, Wochenziele, Fundorte, Layoutbackup, Serienausnahmen/-historie und Seitenzeit: nicht pauschal ausgewählt |
| WA-08/14/15, OCR/Connector/URI | Bedarfsabhängige bzw. ungewählte Erweiterungen; keine neue Umsetzung aus diesem Bericht |
| WA-43/44/45/46 und WA-49/50 | Release-/Wartungsaufgaben aus dem Register; Umsetzung nicht pauschal als begonnen verbuchen |
| Cloud/Team/Mobile/SQL-Neubau | Keine fehlende Standardfunktion dieses Auftrags; geltende Produktgrenzen beachten |

## Vor einer Gesamtabnahme erforderlich

1. Roten FP-01-Prüfadapter mit sauberem Sitzungsabschluss korrigieren, Originalkriterien und echte Crashfälle erhalten.
2. Die gestoppte Folgematrix auf unveränderten Bytes durchführen und jeden Befund begründen.
3. Begonnene Teilumfänge aus Kapitel 9 abschließen oder vom Inhaber ausdrücklich aus der jeweiligen Teilabnahme ausnehmen.
4. WA-41A/B und aktuelle breite/native Prüfgrenzen gesondert klären.
5. Python/Showcase und eigenständige Pakete auf den freigegebenen Quellstand bringen; Hashes, native Starts und Signaturnachweise prüfen.
6. Mac/Windows/Linux, DPI/Mehrmonitor, Reader/Tastatur und die offenen Menschenpunkte aus der bestehenden Prüfliste abnehmen. Öffentliche Lizenz-/Signierungs-/Lieferkettentore bleiben getrennt.

## Dokumentation der Entscheidung

[ ] Technische Teilabnahme nur der ausdrücklich benannten Implementierungen
[ ] Gesamtabnahme zurückgestellt
[ ] Erneute Prüfung nach Erfüllung der offenen Bedingungen

Abgenommener Teilumfang und Ausnahmen:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Abnehmende Person _____________________   Datum _____________________
Bestätigung / Unterschrift _____________________________________________

# 13 Quellen und unverwechselbarer Prüfstand

| Beleg | Quelle | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| E01 | 00_Arbeitsvorbereitung/Glide_Entwicklungsplan.md | §§15.7,17,18,19,21.1–21.28; Kennungen/Scope/Status |
| E02 | 01_Repository/Glide/docs/20_FUNKTIONEN.md | Verhalten der bestehenden und neuen Funktionen |
| E03 | 01_Repository/Glide/docs/07_QA_BERICHT.md | Datierte Prüf-/Liefergrenzen, WA-41 |
| E04 | 00_Arbeitsvorbereitung/Glide_Manuelle_Pruefung.md | Offene Menschenabnahme und vier Windows-Teilbestätigungen |
| E05 | lieferstand.json | Neu gelesene Versionen/Metadaten und Archivhashvergleich |
| E06 | lauf_CI-Grundstufe.json und testzaehlung.json | Neuer vollständiger Grundstufenlauf auf eingefrorener Quelle |
| E07 | lauf_wiederholen.json und testergebnis.json | Originaler roter Pflichtfall; gestoppte Folge |
| E08 | diagnose_wiederholen.json | Reproduktion und isolierte Lifecyclevariation ohne Quell-/Assertionsänderung |
| E09 | ../funktionspakete_2026-10-28/ergebnis.json | Gezielte D57-Bedienbelege; Apphash aktuell identisch |
| E10 | ../robustheit_2026-10-28/README.md | Historische Schutz-/Restore-/Diagnosebelege, eigene Grenzen |
| E11 | codeinventar.json, planregister.json, paketmatrix.json | Modul-/Einstiegsbelege, Statusauszug und bewertete Abnahmeeinheiten |
| E12 | eingefroren.json und testergebnis.json | Quellhashes, Laufzeit, Unverändertheit und lokale Rohlogorte |

E05–E12 liegen, soweit kein anderer relativer Pfad genannt ist, neben diesem Bericht. Die JSON-Dateien enthalten die detaillierten maschinellen Belege. Rohlogs und künstliche Prüfdaten bleiben in der im Manifest benannten lokalen Ablage. Kein Bericht führt eine menschliche Unterschrift oder einen aktuellen GitHub-/Merge-/Releaseentscheid herbei.

Maßgeblicher App-SHA-256:

5e93aeff9373727b90bc1d57bc280b149f62ffdc41ea055fe4b534776f79e74a

Letzter lokaler Commit: 2b1ee0fedc32acb3ae1feff26d8848c26a457be6 (3.47.0-Basis). Der aktuelle 3.49.0-Arbeitsstand ist uncommittet; ein Checkout allein dieses Commits ist nicht der geprüfte Kandidat.

Strukturinventar: 66.379 Zeilen in app.pyw und 1.793 direkte ListApp-Methoden; 89 .py-Dateien direkt im Modulordner einschließlich Startmodul und Zeichenprototyp. app.pyw zusätzlich. Diese Größenwerte belegen den Wartungsumfang. keinen konkreten Laufzeitfehler.

Anwendungscode, Nutzerdaten und Lieferartefakte wurden durch dieses Audit nicht verändert. Keine neue Appversion, keine Hardwareänderung, kein Commit/Push, kein Paketbau und keine Releasefreigabe. Die Prüfung ist ein technischer Abnahmebericht mit offen ausgewiesenen Grenzen, kein vollständiger Zeilen-/Sicherheitsaudit der gesamten Codebasis.